АДМИНИСТРАЦИЯ

СОЛДАТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ФАТЕЖСКОГО РАЙОНА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№15                                                              от 04 марта 2020 г.

«Об организации и проведении противопаводковых

Мероприятий на территории

муниципального образования

«Солдатский сельсовет»

Фатежского района Курской области в 2020 году»

В соответствии с пунктом 9 статьи 14 Федерального закона №131 от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Солдатский сельсовет» Фатежского района Курской области, Федеральным Законом от 21.12.1994 г. № 68 - ФЗ « О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера» и Законом Курганской области от 12.11.1996 г. №109 « О защите населения и территории от ЧС природного и техногенного характера» с целью своевременной подготовки к обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод, недопущения чрезвычайных ситуаций вследствии половодья на территории муниципального образования «Солдатский сельсовет» Фатежского района Курской области в 2020 году, руководствуясь законодательством, действующим на территории Российской Федерации, Администрация Солдатского сельсовета Фатежского района постановляет:

1.Провести сходы граждан на всех населённых пунктах, расположенных  на территории Солдатского сельсовета Фатежского района на тему «Проведение противопаводковых мероприятий».

2.Утвердить противопаводковую комиссию (комиссия прилагается).

3.Утвердить план мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод (план прилагается).

4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за заместителем главы Солдатского  сельсовета Фатежского района Чаплыгиной Олесей Николаевной..

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на информационном сайте Администрации Солдатского сельсовета Фатежского района.

Глава Солдатского сельсовета

Фатежского района 						А.В. Сотников

Приложение

Утверждено

постановлением Администрации Солдатского сельсовета                                 Фатежского района

от 04.03.2020 года № 15

С О С Т А В

Противопаводковой комиссии на территории муниципального образования «Солдатский сельсовет» Фатежского района Курской области в 2020 году

Сотников Александр Витальевич - Глава МО «Солдатский сельсовет» Фатежского района, председатель комиссии.

Грошевская Елена Александровна - Председатель Собрания депутатов Солдатского сельсовета Фатежского района, заместитель председателя комиссии.

Морозова Лидия Анатольевна - 	директор Муниципального казённого учреждения «Управление хозяйственного обслуживания Солдатского сельсовета Фатежского района», секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Лоторева Елена Дмитриевна - 	начальнику отдела бюджетного учета и отчетности Администрации Солдатского сельсовета Фатежского района

Широких Алексей Михайлович -	 участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Фатежский»

Красникова Марина Владимировна - депутат Собрания депутатов Солдатского сельсовета Фатежского района

Приложение

Утверждено

постановлением Администрации Солдатского сельсовета                                 Фатежского района

от 04.03.2020 года № 15

План

по подготовке, организации и проведении противопаводковых мероприятий  на территории муниципального образования «Солдатский сельсовет» Фатежского района Курской области в 2020 году

| №п\п | - Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести сходы граждан. | До апреля | Глава Солдатского сельсовета Фатежского района |
| 2. | Обеспечить подготовку постановлений (распоряжений) Администрацией Солдатского сельсовета Фатежского района: - Об организации и проведении противопаводковых Мероприятий на территории муниципального образования «Солдатский сельсовет» Фатежского района Курской области в 2020 году» | До апреля | Глава Солдатского сельсовета Фатежского района Зам. главы Солдатского сельсовета Фатежского района |
| 3. | Разработка и согласование дежурств при возникновении паводка. | До апреля | Зам. главы Солдатского сельсовета Фатежского района |
| 4. | Организовать проведение разъяснительной работы с жителями населенных пунктов, расположенных на территории Солдатского сельсовета Фатежского района, подпадающих в зону подтопления при прорыве плотин. | До апреля. | Зам. главы Солдатского сельсовета Фатежского района |
| 5. | Проверить и поддерживать в постоянной готовности системы оповещения (от угроз природного и техногенного характера) населения о возможной угрозе затопления. | До апреля | Зам. главы Солдатского сельсовета Фатежского района |
| 6. | При необходимости оборудовать места организованных переправ населения через водные преграды в период возникновения весеннего половодья. | До апреля | Зам. главы Солдатского сельсовета Фатежского района |
| 7. | Обеспечить межведомственное взаимодействие с МКУ «ЕДДС Фатежского района», Администрацией Фатежского района Курской области, ПЧ-45 Фатежского района Курской области, отделом ГО и ЧС Администрации Фатежского района, Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Золотухинскому, Поныровскому и Фатежскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Курской области. | До апреля. | Глава Солдатского сельсовета Фатежского района Зам. главы Солдатского сельсовета Фатежского района |
| 8. | В случае возникновения паводка – подготовить список населения, попадающих в зону подтопления | До апреля. | Противопаводковой комиссии |
| 9. | Рекомендовать руководителям предприятий и организаций организовать защиту подведомственных территорий, материальных ценностей от весеннего половодья, заблаговременно подготовить необходимые силы и средства для проведения работ по организованному пропуску весеннего половодья. | До апреля. | Зам. главы Солдатского сельсовета Фатежского района |
| 10. | При наступлении паводкового периода: - установить наблюдение за подъемом паводковых вод; - организовать круглосуточное дежурство в сельсовете; | До апреля. | Глава Солдатского сельсовета Фатежского района Зам. главы Солдатского сельсовета Фатежского района Противопаводковой комиссии |