АДМИНИСТРАЦИЯ

СОЛДАТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ФАТЕЖСКОГО РАЙОНА

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Солдатский сельсовет»

Фатежского района Курской области

на 2017-2022 годы»

Ответственный исполнитель Программы: Администрация Солдатского сельсовета Фатежского района

Непосредственный исполнитель Программы: Заместитель главы Администрации Солдатского сельсовета Фатежского района  Рагозина Н.А. 8(47144) 2-34-01

Отчетный  период – 12 месяцев 2019 года

Дата составления отчета –10 марта 2020 года

ДОКЛАД

о ходе реализации муниципальной программы

«Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Солдатский сельсовет»

Фатежского района Курской области

на 2017-2022 годы»

Муниципальная программа Администрации Солдатского сельсовета  Фатежского района   «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Солдатский сельсовет» Фатежского района Курской области на 2017-2022 годы»  (далее Программа) утверждена  постановлением Администрации  Солдатского сельсовета Фатежского района  от 13.04.2017 г. № 28/3. Размещена на официальном сайте Администрации Солдатского сельсовета Фатежского района Курской области  в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»

Цель Программы:

# Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры,  улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования «Солдатский сельсовет» Фатежского района Курской области на 2017-2022 годы"

Задачи Программы:

1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры.

3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения.

4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ.

5. Снижение потребление энергетических ресурсов.

6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям.

7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении.

Программа на 2019 год планировались средства местного бюджета в  объеме  206,6 тыс. руб.

Таблица №1

Использование  бюджетных и внебюджетных  средств

на реализацию мероприятий Программы в 2019 году

| № п/п | Наименование мероприятий подпрограмм | Объем бюджетных ассигнований, тыс.руб. |  | % освоения бюджетных ассигнований | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |  |
|  | Муниципальной программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Солдатский сельсовет» Фатежского района Курской области на 2017-2022 годы» | 206,6 | 181,6 | 0,88 |  |
|  | ИТОГО по Программе | 206,6 | 181,6 | 0,88 |  |

***	Анализ использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшест-вующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Строительство, реконструкция, ремонт объектов водоснабжения |  |  | 206,6 | 181,6 |  |
| 2 | Установка уличного освещения |  |  |  |  |  |
| 3 | Приобретение мусорных контейнеров, оборудование площадок для сбора мусора |  |  |  |  |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.