АДМИНИСТРАЦИЯ

СОЛДАТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ФАТЕЖСКОГО РАЙОНА

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Солдатский сельсовет» Фатежского района на 2017 – 2020 годы»

Ответственный исполнитель Программы: Администрация Солдатского сельсовета Фатежского района

Непосредственный исполнитель Программы: Заместитель главы Администрации Солдатского сельсовета Фатежского района  Рагозина Н.А. 8(47144) 2-34-01

Отчетный  период – 12 месяцев 2019 года

Дата составления отчета –  10 марта  2020 г

ДОКЛАД

о ходе реализации муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Солдатский сельсовет» Фатежского района на 2017 – 2020 годы»

Муниципальная программа Администрации Солдатского сельсовета  Фатежского района   «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Солдатский сельсовет» Фатежского района на 2017 – 2020 годы»  (далее Программа) утверждена  постановлением Администрации  Солдатского сельсовета Фатежского района  от 13.04.2017 г. № 28/2. Размещена на официальном сайте Администрации Солдатского сельсовета Фатежского района Курской области  в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»

Цель Программы:

- повышение заинтересованности в энергосбережении;

# - снижение расходов бюджета муниципального образования «Солдатский сельсовет» Фатежского района Курской области на энергоснабжение муниципальных зданий, строений и сооружений за счет повышения эффективности и рационального использования всех энергетических ресурсов.

# Задачи  Программы:

- обеспечение учета используемых энергоресурсов администрацией Солдатского сельсовета Фатежского района и объектов, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Солдатский сельсовет» Фатежского района Курской области;

- снижение объема потребления энергоресурсов администрацией Солдатского сельсовета Фатежского района и объектов, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Солдатский сельсовет» Фатежского района Курской области;

- снижение удельных показателей потребления электрической энергии;

- сокращение расходов на оплату энергоресурсов администрацией Солдатского сельсовета Фатежского района;

- сокращение потерь тепловой, электрической энергии.

Программа на 2019 год планировались средства местного бюджета в  объеме  0,0 тыс. руб.

Таблица №1

Использование  бюджетных и внебюджетных  средств

на реализацию мероприятий Программы в 2019 году

| № п/п | Наименование мероприятий подпрограмм | Объем бюджетных ассигнований, тыс.руб. |  | % освоения бюджетных ассигнований | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |  |
|  | Муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Солдатский сельсовет» Фатежского района на 2017 – 2020 годы» | 0 | 0 | 0 |  |
|  | ИТОГО по Программе | 0 | 0 | 0 |  |

***	Анализ использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшест-вующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/кв. м |  | 0,090 | 0,090 |  |
| 2 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой (используемой) электрической энергии | % |  | 100 | 100 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.