АДМИНИСТРАЦИЯ

СОЛДАТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
 ФАТЕЖСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 ноября  2018 г. №52

Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Солдатского  сельсовета

Фатежского района на 2019-2023 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Фатежского района Курской области от 24.10.2013 года №659 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Фатежского района Курской области» Администрации Солдатского сельсовета Фатежского района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Комплексного развития социальной инфраструктуры Солдатского  сельсовета

Фатежского района на 2019-2023 годы»

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возлагаю на заместителя главы Солдатского сельсовета Фатежского района Рагозину Н.А.

3. Обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте Администрации Солдатского сельсовета Фатежского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава  Солдатского сельсовета

Фатежского района                                                                               А. В. Сотников

# Утверждена

Постановлением

Администрации Солдатского

сельсовета Фатежского района

от 20 ноября 2018 года №28/8

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Солдатского сельсовета Фатежского района

на 2019-2023 годы

# Раздел 1. Паспорт

Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Солдатского сельсовета

Фатежского района

# на 2019-2023 годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Солдатского сельсовета Фатежского района на 2019-2023 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. N 456-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" Постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 г. N 1050 "Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов" Генеральный план муниципального образования «Солдатский сельсовет» Фатежского района Курской области утвержденный решением Собрания депутатов от 15.01.2015 года №90 |
| Заказчик Программы | Администрация Солдатского сельсовета Фатежского района |
| Разработчик Программы | Администрация Солдатского сельсовета Фатежского района |
| Цель Программы | - обеспечение развития социальной инфраструктуры Солдатского сельсовета Фатежского района на 2019-2023 годы и для закрепления населения, повышения уровня его жизни |
| Задачи Программы | - обеспечить безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры; - обеспечить доступность объектов социальной инфраструктуры; - обеспечить сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры; - обеспечить достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами; - обеспечить эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры. |
| Важнейшие целевые показатели Программы | - повышение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры; - обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры; - сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры; - повышение расчетного уровня обеспеченности населения услугами; - повышение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2019 - 2023годы |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | Сохранение сети учреждений социальной сферы, укрепление их материально- технической базы. Осуществление комплексного строительства объектов обслуживания с учетом нормативов по обеспечению населения объектами социального обслуживания. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составит 426,5 тыс. рублей, в т.ч.: 2019 год 158,5 тыс. рублей; 2020 год 67,0 тыс. рублей; 2021 год 67,0 тыс. рублей; 2022 год 67,0 тыс. рублей; 2023 год 67,0 тыс. рублей; Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, инвестиции. |

Раздел 2. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Статус, состав и границы Муниципального образования «Солдатский сельсовет» установлены Уставом муниципального образования, принятым собранием депутатов Солдатского сельсовета от 20 октября 2010 года №2. Местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления.

В состав Солдатского сельсовета включено 41 населенных пунктов. Административным центром является с. Солдатское.

«Солдатский сельсовет» Фатежского района– 41 объединенных общей территорией сельских населенных пунктов: х.Весёлый, х. Горки, х. Завидный, х. Красный Камыш, х.Морозов, х. Нагорный, х. Надежда, х. Новая Жизнь, х. Павловка,   х. Прелестный, х. Пролетаровка, х. Соловьёвка, х. Хохловка, х. Черякино, д. Алисово, д. Болонино, д. Бригадирово, д. Бунино, д. Костина, д. Кофановка, д. Любимовка, д. Нижние Халчи, д. Подымовка, д. Поздняково, д. Репринка, д. Рудка, д. Суходол, д. Шаншинка, д. Шуклино,  с. Алисово-Покровское, с. Верхние Халчи, с. 1-еГнездилово, с. 2-е Гнездилово, с. Солдатское, с. Шахово,  п. Косиловка, п. Красивый, п. Лоторевка, п. Озеровка, п. Пробуждение, п. Ребендер,  в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления.

Официальным документом, фиксирующим границы Солдатского сельсовета, является схема Солдатского сельсовета (рисунок 1), разработанная в соответствии с требованиями градостроительного и земельного законодательства, и описание границ Солдатского сельсовета.

Муниципальное образование (МО) «Солдатский сельсовет» с северной стороны граничит с Железногорским районом муниципальным образованием «Русановский сельсовет», с восточной стороны с муниципальным образованием «Русановский сельсовет», с юга граничит с муниципальным образованием «Большежировский сельсовет», с юго-западной и западной стороны граничит с Конышевским районом.

Численность населения Солдатского сельсовета Фатежского района Курской области составляет  1897 человек.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Удаленность (км.) |  | Число дворов | Общая численность, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | От районного центра | от центра муниципального образования |  |  |
| 1 | с.Солдатское | 12 | центр | 80 | 358 |
| 2 | д.Болонино | 16 | 4 | 6 | 26 |
| 3 | хВесёлый | 17 | 5 | 5 | 28 |
| 4 | п.Косиловка | 12,5 | 0,5 | 11 | 74 |
| 5 | х.Нагорный | 17 | 5 | 6 | 14 |
| 6 | п.Озеровка | 12,1 | 0,1 | 4 | 10 |
| 7 | х.Павловка | 13 | 1 | 3 | 15 |
| 8 | х.Соловьёвка | 15 | 3 | 2 | 3 |
| 9 | х.Хохловка | 14 | 2 | - | - |
| 10 | х.Черякино | 14 | 2 | 24 | 114 |
| 11 | д.Шаншинка | 14 | 2 | 11 | 42 |
| 12 | с.Шахово | 16 | 4 | 11 | 59 |
| 13 | д.Нижние Халчи | 20 | 8 | 83 | 174 |
| 14 | с.Верхние Халчи | 27 | 15 | 52 | 129 |
| 15 | д.Суходол | 23 | 11 | 23 | 41 |
| 16 | х.Пролетаровка | 25 | 13 | 10 | 13 |
| 17 | д.Подымовка | 25 | 13 | 8 | 14 |
| 18 | с.Алисово-Покровское | 30 | 18 | 31 | 90 |
| 19 | д.Алисово | 31 | 19 | 17 | 41 |
| 20 | д.Бригадирово | 34 | 22 | 16 | 21 |
| 21 | х.Горки | 29,5 | 17,5 | 3 | 5 |
| 22 | х.Завидное | 30 | 18 | 9 | 39 |
| 23 | д.Костино | 34,5 | 22,5 | 17 | 20 |
| 24 | д.Кофановка | 34 | 22 | 18 | 45 |
| 25 | п.Красивый | 34 | 22 | 4 | 9 |
| 26 | х.Красный Камыш | 28 | 16 | 8 | 12 |
| 27 | п.Лотаревка | 33 | 21 | 3 | 6 |
| 28 | д.Любимовка | 25 | 13 | 33 | 34 |
| 29 | х.Надежда | 34 | 22 | 2 | 2 |
| 30 | х.Новая Жизнь | 34,5 | 22,5 | 10 | 13 |
| 31 | х.Прелестный | 28 | 16 | 7 | 9 |
| 32 | п.Пробуждение | 32 | 20 | 2 | 8 |
| 33 | п.Ребендер | 34 | 22 | 14 | 16 |
| 34 | д.Репринка | 27 | 15 | 6 | 9 |
| 35 | д.Рудка | 25 | 13 | 12 | 26 |
| 36 | д.Поздняково | 30 | 18 | 66 | 120 |
| 37 | д.Бунино | 35 | 23 | 26 | 48 |
| 38 | с.1-е Гнездилово | 33 | 21 | 42 | 59 |
| 39 | с.2-е Гнездилово | 32 | 20 | 12 | 20 |
| 40 | х.Морозов | 27 | 15 | 25 | 88 |
| 41 | д.Шуклино | 30 | 18 | 22 | 56 |
| Итого: |  |  |  | 744 | 1897 |

- Демографический прогноз. Расчет численности населения по инерционному и инновационному вариантам развития.

Анализ современной ситуации выявил основные направления демографических процессов в Солдатском сельсовете Фатежского района: падение численности населения за счет отрицательного сальдо естественного движения, но в тоже время наблюдается  как миграционный приток, так и миграционный отток населения.

Современные демографические характеристики позволяют сделать прогноз изменения численности на перспективу.

Оценка перспективного изменения численности населения в достаточно широком временном диапазоне (до 2023 г.) требует построения двух вариантов прогноза (условно «инерционный» и «инновационный»). Они необходимы в условиях поливариантности дальнейшего социально-экономического развития территории. Расчетная численность населения и половозрастной состав населения были определены на две даты: 2019 год (первая очередь генерального плана) и 2023 год (расчетный срок).

«Инерционный» сценарий прогноза предполагает сохранение сложившихся условий смертности, рождаемости и миграции.

«Инновационный» сценарий основан на росте численности населения за счёт повышения уровня рождаемости, снижения смертности, миграционного притока населения.

Ориентировочный прогноз численности населения выполнен на основании анализа сложившейся социально-экономической и демографической ситуации, а также с учетом основных тенденций перспективного расчета численности населения Российской Федерации до 2023 года.

Далее приведен  расчет инерционного и инновационного прогноза численности населения.

Расчет численности населения по инерционному сценарию.

Демографический прогноз численности населения выполнен  с применением оценки миграционного движения и возрастных коэффициентов естественного воспроизводства, основанных на анализе статистических данных за 3 года (2019-2021гг), полученных согласно письменных запросов в территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Курской области.

По этому методу ожидаемая численность населения на проектные сроки определяется по формуле:

1. Коэффициент общего прироста населения:

Кобщ = Кеп + Км

2. Численность населения через t лет:

Для расчета перспективной численности населения необходимо определить следующие коэффициенты:

1. Коэффициент рождаемости –Кр=Nрт/N Х 1000

- среднее количество родившихся, в 2011 -2013 году  =(11+9+7)/3=9 чел.

N -численность населения, в 2014 год –956 чел.( согласно статистическим данным)

Таким образом:  Кp = 9/956х1000 = 0,028 х1000=9

2. Коэффициент смертности –  Ксм=Nуг/N Х 1000

- количество умерших, в 2011-2013 году =(27+15+22)/3=21 чел.

N  - численность населения, в 2014 год – 956 чел.

Таким образом:  Ксм = 21/956х1000 = 22

3. Коэффициент естественного прироста –

4. Коэффициент прибытия –   Кпр=Nпр/N Х 1000

- показатель миграции: прибыло, в 2011-2013 году (40+29+34)/3=34 чел.

N -численность населения, в 2014 год –956 чел.( согласно паспорту МО)

Таким образом:  Кпр = 34/956х1000 = 36

5. Коэффициент выбытия –    Квыб=Nвыб/N Х 1000

- показатель миграции: выбыло, в 2011-2013 году – (16+47+27)/3=30чел.

N  - численность населения, в 2013 год – 956 чел.

Квыб= 30/956 Х1000=31

Таким образом:  Квыб = 31

6. Коэффициент миграции –

Далее рассчитаем перспективную численность населения:

Коэффициент общего прироста населения:

Кобщ = Кеп + Км = -13 +5 = -8

Численность населения через 5 лет:

Численность населения через 20 лет:

Данные для расчета ожидаемой численности населения и результаты этого расчета (инерционный сценарий развития)

| № п/п | Показатели | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения на момент проектирования, чел | 956 |
| 2 | Среднегодовой общий прирост( убыль) населения, % | -8/8.3% |
| 3 | Срок первой очереди, лет | 5 |
| 4 | Расчетный срок, лет | 20 |
| 5 | Ожидаемая численность населения в 2019 году, чел | 918 |
| 6 | Ожидаемая численность населения в 2023 году, чел. | 814 |

Инерционный сценарий прогноза показывает, что в соответствии с современными тенденциями численность населения уменьшается. За следующие 5 лет уменьшение численности составит 4 %. В 2023 году число жителей сельсовета достигнет 814 человека (уменьшение численности составит  4,8 % к уровню 2019 года).

Расчет численности населения по инновационному сценарию развития выполнен с ориентацией на стабилизацию в ближайшие годы социально-экономической ситуации в стране (и соответственно в регионе) и постепенный выход из кризисного состояния.

При инновационном сценарии число жителей  будет увеличиваться, но гораздо с большей скоростью, надежда на миграционный приток населения ( все показатели улучшаем на 10 % )

1. Коэффициент общего прироста населения:

Кобщ = Кеп + Км

2. Численность населения через t лет:

Для расчета перспективной численности населения необходимо определить следующие коэффициенты:

1. Коэффициент рождаемости –Кр=Nрт/N Х 1000

- среднее количество родившихся, в 2010 -2013 году 9 +10% = 9+1 =10чел.

N -численность населения, в 2013 год –956чел.( согласно статистических данных)

Таким образом:  Кp = 10/956х1000 = 0,0105 х1000=11

2. Коэффициент смертности –  Ксм=Nуг/N Х 1000

- количество умерших, в 2010-2013 году =21 чел.-10%=21-2,1=19 чел.

N  - численность населения, в 2013 год – 956 чел.

Таким образом:  Ксм = 19/956х1000 = 20

3. Коэффициент естественного прироста –

4. Коэффициент прибытия –   Кпр=Nпр/N Х 1000

- показатель миграции: прибыло, в 2011-2013 году 34-10% =34-3,4=31чел

N -численность населения, в 2013 год –956 чел.( согласно паспорту МО)

Таким образом:  Кпр = 31/956х1000 = 32

5. Коэффициент выбытия –    Квыб=Nвыб/N Х 1000

- показатель миграции: выбыло, в 2011-2013 году – 30 чел.-10%=30-3=27

N  - численность населения, в 2013 год – 956 чел.

Квыб= 27/ 956 Х1000=28

6. Коэффициент миграции –

Далее рассчитаем перспективную численность населения:

Коэффициент общего прироста населения:

Кобщ = Кеп + Км = -9 +4= -5

Численность населения через 5 лет:

Численность населения через 20 лет:

Данные для расчета ожидаемой численности населения и результаты этого расчета (инновационный сценарий развития)

| № п/п | Показатели | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения на момент проектирования, чел | 956 |
| 2 | Среднегодовой общий прирост, коэф | -5 |
| 3 | Срок первой очереди, лет | 5 |
| 4 | Расчетный срок, лет | 20 |
| 5 | Ожидаемая численность населения в 2019 году, чел | 932 |
| 6 | Ожидаемая численность населения в 2023 году, чел. | 864 |

При инновационном сценарии число жителей будет уменьшаться, но не столь стремительно, возможно заработают инвестиционные программы, которые позволят в значительной мере стимулировать процесс снижения уменьшения населения.

Для дальнейших расчетов в генеральном плане численность населения принимается по инновационному сценарию, согласно которому число жителей Солдатского сельсовета к 2023 году составит 864 человека. На 1 очередь (2019 г.), принимая во внимание существующее положение, численность населения составит  932  человека.

Первое направление стратегического развития территории Солдатского сельсовета Фатежского района связано с совершенствованием существующей транспортной инфраструктуры. Необходимо придать ей свойства оптимальной транспортной сети, обеспечивающей как внутреннее единство всех населенных пунктов сельсовета, так и внешнюю связность с с.Солдатское и районным центром городом Фатеж  (контактность, проницаемость, степень открытости).

Взаимосвязанное развитие городских и сельских поселений определяет специфику демографического потенциала. С одной стороны, город работает как насос, перекачивающий трудовые ресурсы, учащуюся молодежь к местам приложения труда и получения образования. Это приводит к снижению численности населения и качества человеческого потенциала сельской местности, переселению наиболее конкурентоспособной его части в город. С другой стороны, в пригородной зоне сосредоточены наилучшие условия для жизни населения – сочетание экологически более благоприятной, чем в городе, природной среды с близостью городских благ, таких как разнообразные товары и услуги, рабочие места и т.п. Это привлекает в пригородную зону, наряду с наследниками сельских домовладений, наиболее обеспеченные слои населения, обустраивающего здесь, как правило, второе жилище.

При разработке демографической составляющей концепции развития территории необходимо учитывать, что она должна быть антропоцентричной, т.е. направленной на главное – на человека, население, условия его жизни и деятельности. Человек – мера вещей. В конечном счете, самым важным результатом любого вмешательства должна быть оценка того, как в результате проведенных действий изменились условия жизни, какие возможности получило население благодаря изменению статуса территории.

Демография – наиболее чуткий, объективный и надежный критерий всего того, что происходит в регионе. Население выражает свое отношение к процессам, дает им оценку своим демографическим поведением. Демографическое зеркало отражает реальную ситуацию. Важным аспектом является качество населения, в т.ч. его физическое и нравственное здоровье.

Поэтому вторым направлением стратегического развития территории Солдатского сельсовета должно стать создание привлекательной среды для жизни населения. Закрепление людей в пригородной зоне возможно путем создания, прежде всего, рабочих мест, т.е. развития отраслей промышленности, сельского хозяйства, транспорта, непроизводственной сферы.

Демографический потенциал Солдатского сельсовета довольно высокий. Хотя наблюдается высокая естественная убыль населения с резким преобладанием смертности над рождаемостью, но территориальная привлекательность, обеспечивает устойчивый миграционный приток населения.

Наиболее демографически устойчивыми населенными пунктами являются с.Солдатское, х. Черякино, д. Нижние Халчи, с. Верхние Халчи, с. Шуклино, д. Поздняково, д. Любимовка, с. Алисово-Покровское. Одна из главных задач – сохранить численность населения этих сел.

Поддержание стабильной численности населения, особенности его естественного и миграционного движения, структуры, расселения позволяют выйти на важнейшие вопросы устройства территории, его совершенствования и приведения в соответствие с задачами, возникшими перед регионом. Расселение – одна из важных интегральных составных частей территориальной структуры хозяйства, шире – территориальной организации жизни общества.

Изменения, происходящие в пригородных районах, прежде всего, сказываются на населении, вызывая через него цепную реакцию изменений во многих сферах жизни и людей, и территории. Начало изменений в расселении заключено в самом населении – его миграциях, демографическом поведении, образе жизни.

Население заселяет территорию, использует ее ресурсы, обеспечивает ее устройство. Оно сразу и непосредственно реагирует на происходящие изменения, стремится адаптироваться. И тогда можно наблюдать, как изменяется демографическое поведение, миграционная подвижность, проявляется избирательность по отношению к разным категориям населенных пунктов, учитывающая их возможности, положение, качество среды и т.п.

В ближайшей перспективе есть надежда на  изменения демографической ситуации. Она стабилизируется на определенном уровне с небольшим креном в сторону увеличения численности населения. Ожидается  пополнение рынка трудовых ресурсов, но не следует пренебрегать близостью районного и областных центров, которые будет продолжать оттягивать определенную часть молодого населения на работу и учебу с последующим трудоустройством в городе.

Третьим направлением стратегического развития Солдатского сельсовета Фатежского района должно стать насыщение его малыми, перерабатывающими сельскохозяйственное сырье, предприятиями. На территории муниципального образования возникли отдельные агропромышленные очаги в виде предпринимательской деятельности. Однако такого количества перерабатывающих предприятий для успешного развития аграрной сферы пригородного сельсовета явно недостаточно.

Четвертое направление может считаться одним из основных, обусловленных функциональной специализацией сельской местности. Единая стратегия развития агросектора, нацеленная на повышение экономических показателей сельского хозяйства, продуктивности земель и производительности труда может осуществляться в основных ареалах развития агропроизводства, а именно, в районах с более благоприятными природными условиями, в пригородах больших городов, а также в сельских районах, сохранивших демографический потенциал.

На территории Солдатского сельсовета вследствие реформ и тяжелого экономического кризиса сельское хозяйство вынуждено было отказаться от интенсивных технологий, химизации, концентрации производства и перейти на экологически ориентированные методы обработки почвы и содержания скота. В результате произошел переход на экстенсивное развитие сельского хозяйства, повысивший степень его экологичности.

Аграрное развитие территории возможно осуществлять по нескольким стратегическим линиям.

Первая линия, предполагающая наличие крупного сельскохозяйственного предприятия. В Солдатском сельсовете Фатежского района пока такого предприятия не предполагается.

Вторая линия связана с усилением товарности индивидуальных хозяйств населения, в тех поселениях, где еще высока доля трудоспособного населения (с.Солдатское, х. Черякино, д. Нижние Халчи, с. Верхние Халчи, с. Шуклино, д. Поздняково, д. Любимовка, с. Алисово-Покровское). Главным фактором здесь оказывается степень включенности сельсовета в общую систему социально-экономических связей. При поддержании благоприятной демографической структуры населения, наличии дорог и доступности этих населенных пунктов возможно развитие торговли, как продукцией сельского хозяйства, так и дарами водоемов.

Третья линия обусловлена деятельностью фермерских хозяйств. Однако их немного и они малоэффективны. Поэтому дальнейшее развитие должно быть направлено на поддержку инициативы и предпринимательства как местного населения, так и, возможно, городских жителей, недавно уехавших из сельской местности и сохранивших с ней связи.

Четвертая линия  развития территории Солдатского сельсовета Фатежского района – это динамичное развитие туризма.

Таким образом, дальнейшее развитие сельского хозяйства Солдатского сельсовета Фатежского района надо связывать с развитием индивидуальных и фермерских хозяйств и производства экологически чистой продукции. Будет происходить дальнейшая экстенсификация использования земельных ресурсов с ростом доли естественных кормовых угодий, а то и с превращением сельскохозяйственных угодий в земли иного назначения.

Пятое направление связано с тем, что дальнейшее развитие сложившегося хозяйства и совершенствование транспортной инфраструктуры невозможно без густой сети качественных дорог. Они должны связать воедино все населенные пункты сельсовета. Необходимо стимулирование экономического развития за счет улучшения транспортного положения и инфраструктурной обеспеченности территории сельсовета, что приведет к повышению мобильности населения, как одного из факторов экономического развития. Модернизация поселенческих дорог (внутри населенных пунктов) будет способствовать повышению качества жизни и улучшению доступности объектов социальной сферы.

Шестое направление развития территории Солдатского сельсовета Фатежского района заключается в повышении уровня благоустройства жилищного фонда, представленного преимущественно деревянными одноэтажными индивидуальными домами с приусадебными участками для ведения подсобного хозяйства.  Поэтому одной из важнейших задач развития Солдатского сельсовета Фатежского района является полная газификация и водоснабжение, обеспечение горячей водой и канализацией.

На территории Солдатского сельсовета Фатежского района ведется новое жилищное строительство. В этом направлении у данного муниципального образования большой нереализованный потенциал как в индивидуальном коттеджном строительстве.

Выделены резервные территории под жилищное строительство:  32,0 га.

Седьмым направлением развития сельсовета является кардинальное изменение отношения к организациям и предприятиям социального и культурно-бытового обслуживания населения. Набор таких услуг должен соответствовать иерархическому уровню поселения. В целом имеющийся набор услуг типичен для сельской местности. Однако необходимо повысить качество и разнообразить набор предоставляемых услуг.

В связи с этим необходимо укомплектовать набор услуг за счет подготовки кадров из местных жителей, например, парикмахеров (универсалов в местных условиях) и других специалистов сферы обслуживания с последующим открытием небольших частных предприятий. Необходимо повысить качество предоставляемых услуг, добиться, чтобы из города ехали в пригород за уникальными услугами или услугами высокого класса.

Дальнейшего совершенствования ждут образовательные услуги. Школы в сельской  местности должны быть очагами культуры и духовности. Особенно это необходимо в настоящее время, когда люди в сельской местности, как правило, живут по инерции, ни на что хорошее не надеясь. Школы должны стать центрами возрождения духа народа, воспитания инициативных, предприимчивых, конкурентоспособных личностей.

В сложившейся демографической и социально-экономической ситуации одним из выходов является концентрация образовательных услуг в школе как центре непрерывного образования. Возможно совмещение предоставления услуг дошкольного и начального школьного образования и воспитания под одной крышей. Это позволит более рационально использовать педагогические кадры для работы в старших группах детского сада и в начальных классах средней школы, обеспечит преемственность образовательного цикла, облегчит адаптацию детей к школьному режиму.

Нуждается в совершенствовании медицинское обслуживание населения. Прежде всего, необходимо сохранение ФАПов, поскольку возрастной состав населения нуждается в медицинском обслуживании непосредственно в месте проживания человека. Необходимо обеспечение сельских поселений врачами общей практики. В условиях сельского расселения, когда невозможно создание медицинских учреждений в каждом населенном пункте, целесообразно наладить работу службы скорой медицинской помощи, а также передвижных бригад на регулярной основе.

В сельсовете недостаточно полно по видам и выборочно в территориальном плане представлено бытовое обслуживание населения. Недостаточно парикмахерских,  химчисток, мастерских по ремонту бытовой техники, ателье для пошива и ремонта одежды и т.п. Необходима трансформация структуры сферы обслуживания для интенсивного роста качества услуг и их финансовой доступности при минимальном сокращении доступности транспортной.

Таким образом, муниципальное образование «Солдатский сельсовет» Фатежского района Курской области представляет собой  многоплановую агропромышленную инвестиционную зону. Солдатский сельсовет Фатежского района может рассматриваться как субъект сельскохозяйственной деятельности пригородного типа, место, предназначенное для организации отдыха и туризма населения.

Для решения проблем сложившегося демографического развития территории необходимо принятие мер по разработке действенных механизмов регулирования процесса воспроизводства населения в новых условиях.

Если меры по демографической политике относятся в первую очередь к компетенции федеральных и региональных органов, то миграционная политика напрямую зависит и от районных властей. Для Солдатского сельсовета важнейшим мероприятием является удержание трудоспособного и молодого населения на своей территории, а для этого необходимо: создание новых оплачиваемых рабочих мест, а также привлечение мигрантов, иначе реализация инновационного сценария будет не возможна.

Перспективы демографического развития будут определяться:

- улучшением жилищных условий;

- обеспечения занятости населения.

- улучшением инженерно-транспортной инфраструктуры.

- совершенствованием социальной и культурно-бытовой инфраструктуры;

- созданием более комфортной и экологически чистой среды;

- созданием механизма социальной защищённости населения и поддержки молодых семей, стимулированием рождаемости и снижением уровня смертности населения, особенно детской и лиц в трудоспособном возрасте.

- Жилищный  фонд

Общая площадь жилых помещений в Солдатском сельсовете на 01.01.2017г. составляла 53,8 тыс.м2. Средняя обеспеченность жилищным фондом на одного жителя равна 22,52 м2/чел.

В жилой застройке населенных пунктов преобладают одноэтажные здания, материал построек в основном кирпич и пиломатериалы. Дома распределены по обе стороны улиц. Всего на территории сельсовета насчитывается 744 домовладения.

На территории Солдатского сельсовета недостаточно развита транспортная и инженерная инфраструктура также есть необходимые социальные объекты: четыре ФАП, одна врачебная амбулатория, три школы, четыре СДК, пять библиотек, пять столовых и шесть магазинов.

Солдатский сельсовет на протяжении длительного периода сохраняет аграрную специализацию. На территории сельсовета работают местные предприятия, такие как ООО «Солдатское», ООО «Курск-Агро», КФХ «Завидновское», КФХ «Журавец», ИП Мацуева Людмила Васильевна, ИП Тимошенко.

Частично  газифицированы населенные пункты сельсовета, телефонизированы и имеется  водопроводная сеть.

Основная транспортная магистраль проходит по дороге с твердым покрытием, которая соединяет села с административным центром с. Солдатское.

Система водоснабжения сельсовета включает в себя: 20 скважин; 11 колодцев; 52,5 км водопроводных сетей с 127 водозаборными колонками. Во всех селах имеются колодцы и естественные родники.

На территории муниципального образования имеются трансформаторные подстанции мощностью от 100 до 360 КВа, которые полностью обеспечивают электроэнергией населенные пункты и производственный центры. Загруженность подстанций колеблется от 50% до 100%.

На территории сельсовета проходят  линии  электропередач высокого напряжения 110 кВ,

линии электропередач среднего напряжения 10-35 кВ. Все села электрофицированы.

Радиофикация в селах отсутствует.

Централизованные системы теплоснабжения  в селах отсутствуют.

На территории сельсовета функционирует культурно-досуговые учреждения  - 4 клуба, 5 библиотек.

В клубе, в библиотеке проходят тематические вечера, встречи с интересными людьми, концерты, историко-краеведческие уроки, выставки, конкурсы, фестивали.

Учреждениями культуры ежегодно проводятся разные мероприятий, из них около 50%  - для детей.

Каркас поселения исторически формировался вдоль природно-ландшафтных осей. В Солдатском сельсовете природно-ландшафтной осью является р.Усожа, р.Руда, р.Халчи, р.Журавчик, руч.Никовец, р.Грязная Рудка, руч.Ореховский, руч.Радубежский с притоками.

Общая характеристика жилищного фонда на 01.01.2014 г.

| № | Наименование | Един. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего жилых домов |  |  |
| 1.1 | В том числе индивидуальная жилая застройка |  | 377 |
| 1.2 | Многоквартирные жилые дома до 3-х этажей |  | - |
| 1.3 | Многоквартирные 4-5 этажные жилые дома |  | - |
| 1.4 | Многоквартирные жилые дома этажностью более 5 этажей |  | - |
| 2 | Жилищный фонд | тыс.м2 общей площади | 26,390 |
| 3 | Обеспеченность жилищного фонда инженерным оборудованием | % от общего количества жилищного фонда |  |
|  | - водопроводом | «-« | - |
|  | -централизованной канализацией | «-« | - |
|  | -сетевым газом | «-« | 89 |
|  | - централизованным теплоснабжением | «-« | - |
|  | - электроснабжением | «-« | 100 |

Большинство жилых помещений в муниципальном образовании «Солдатский сельсовет» Фатежского района Курской области имеют износ:

Жилищный фонд с износом < 65% - 26190м2

Жилищный фонд с износом > 65% - 200м2

Общая площадь жилищного фонда, находящегося в ветхом и аварийном состоянии или требующего капитального ремонта, всего – 0,2 тыс. м2

Обеспеченность инженерной инфраструктурой жилых зданий является средней, так как в сельсовете не достаточно развиты системы водоснабжения, водоотведения, газификация на 89%. Всего 24,3 км газовых сетей.

Проектные предложения

Проектная организация жилой зоны основывается на следующих основных задачах:

- упорядочение существующей планировочной структуры;

- функциональное зонирование;

- выбор направления территориального развития.

Главной задачей жилищной политики является обеспечение комфортных условий проживания для различных категорий граждан.

Для решения этой задачи Генеральным планом к 2034 году предлагается:

  - довести среднюю обеспеченность жилищным фондом до 35 м2 общей площади на  человека;

  - провести учет ветхого и аварийного жилищного фонда;

  - осуществить строительство нового жилья на свободных территориях;

  - расселить население, проживающее в санитарно-защитных зонах.

Расчет объемов нового строительства

- Существующий жилищный фонд -  26,390 тыс.м2 общей площади.

- Существующий сохраняемый жилищный фонд (на начало первой очереди строительства) 26,190 тыс. м2 общей площади.

- Существующий сохраняемый жилищный фонд на I очередь:

26390 – 200 = 26190 м2 общей площади.

- Существующий сохраняемый жилищный фонд на расчетный срок:

26190 – 600 = 25590 м2 общей площади.

- Потребность в жилищном фонде на I очередь:

932 х 32 = 29824 м2 общей площади

где: 932 – численность населения на 01.01.2019 г., человек; 32 – перспективная обеспеченность населения жилищным фондом в м2/чел.

- Объем нового жилищного строительства на I очередь:

29824 – 26190= 3634 м2 общей площади.

- Потребность в жилищном фонде на расчетный срок:

864 х 35 = 30240 м2 общей площади

где: 864 – численность населения на 01.01.2034 г., человек; 35 – перспективная обеспеченность населения жилищным фондом в м2/чел.

- Объем нового жилищного строительства на расчетный срок:

30240 – 25590= 4650 м2 общей площади.

Движение жилищного фонда

Обеспеченность жилой площадью на одного человека в поселении на 01.01.2014 г. составляет 30 м2 на человека.

Конкретное место размещения и объемы строительства жилья должны быть решены на последующих стадиях (проект планировки) градостроительного проектирования. Движение жилищного фонда представлено в следующей таблице.

Движение жилищного фонда Солдатского сельсовета

| № п/п | Наименование | Единица измерения | На 01.01.2014 г. | I очередь (2014-2019 г.) | 2019-2023 г. | Всего за период с 2019 по 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность постоянного населения | чел. | 956 | 932 | 864 | х |
| 2 | Средняя обеспеченность жилищным фондом | м2/чел | 30 | 32,0 | 35,0 | х |
| 3 | Жилищный фонд | м2 | 26390 | 29824 | 30240 | х |
| 4 | Убыль жилищного фонда | м2 | х | 200 | 600 | 800 |
| 5 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | м2 | х | 26190 | 25590 | х |
| 6 | Объемы нового строительства | м2 | х | 3634 | 4650 | 8284 |
| 7 | Жилищный фонд к концу периода | м2 | х | 29824 | 30240 | х |

Типология нового жилищного строительства

Генеральным планом предлагается малоэтажная индивидуальная застройка жилыми зданиями на 1 семью, этажностью от 1 до 3 этажей. В д.Бугрянка – 6,0га; с.Салеевка – 16,0га; д.Шалимовка – 10,0га.

Снос и расселение жилищного фонда

Жилищный фонд муниципального образования с износом более 65% на 01.01.2014 г.. Ведется планомерная замена изношенного жилищного фонда, на I очередь - 200 м2 или 0,75% в общем объеме жилья муниципального образования. Генеральным планом предлагается осуществить постепенное переселение жителей из ветхих и аварийных домов в новое комфортабельное жильё (хозрасчетным способом).

В общей сложности объем выбывающего жилищного фонда на расчетный срок составит 600 м2 общей площади.

I очередь строительства

Важнейшими задачами реализации I очереди жилищного строительства является определение объемов жилищного строительства до 2019 года (приоритетными являются территории, имеющие проектную документацию или отводы).

Размер нового жилищного фонда на конец I очереди составит  3634 кв.м. общей площади, что обеспечит расселение населения со средней обеспеченностью 32 м2/чел.

На расчетный срок строительства

Важнейшими задачами реализации на расчетный срок жилищного строительства является определение объемов жилищного строительства до 2023 года (приоритетными являются территории, имеющие проектную документацию или отводы).

Размер нового жилищного фонда на расчетный срок составит  4650 кв.м. общей площади, что обеспечит расселение населения со средней обеспеченностью 35м2/чел.

Система культурно-бытового и социального обслуживания на территории Солдатского сельсовета Фатежского района

Характерной чертой Градостроительного кодекса РФ в области территориального планирования является увязка содержания схем генерального плана только с полномочиями органов муниципальной власти соответствующих уровней, что повышает их ответственность за реализацию утверждаемых градостроительных решений, однако затрудняет достижение комплексности последних. На территории Солдатского сельсовета расположен ряд объектов, относящийся к вопросам местного значения муниципального района, но без которых жизнедеятельность сельсовета невозможна. Поэтому в рамках генерального плана сельсовета рассматриваются и эти вопросы. Согласно СНиПу 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», в сельских поселениях, как правило, формируется единый общественный центр, дополняемый объектами повседневного пользования в жилой застройке сельских населенных пунктов.

«Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры»  одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999г. №1683-р (далее «Методика...») относит к минимально необходимым сферам социального и коммунально-бытового обслуживания 4 вида учреждений:

-образования (образовательные учреждения, включая дошкольные);

-здравоохранения;

-культуры и искусства;

-физической культуры и спорта.

Кроме «Методики...» нормы расчета учреждений и предприятий на эти и другие сферы обслуживания даются в СНиПе 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», далее (СНиП «Градостроительство...»).

Солдатский сельсовет Фатежского района обладает определенным набором объектов социальной сферы в соответствии с рангом населенных пунктов. Образовательные услуги предоставляет (таблица 19):

- средняя общеобразовательная школа в д.Поздняково. основные общеобразовательные школы д.Верхние Халчи, с.Солдатское;

- основные общеобразовательные школы д.Верхние Халчи, с.Солдатское;

Напряженная демографическая ситуация, прогрессирующая естественная убыль населения, низкая рождаемость привели к большому количеству свободных мест в школах.  Недостаток школьных учителей – местных жителей компенсируется приезжими педагогами из районного центра.

В настоящее время первичную доврачебную медицинскую помощь населению, проживающему на территории Солдатского сельсовета Фатежского района, обеспечивают следующие структурные подразделения ОБУЗ «Фатежская ЦРБ»:

Учреждения здравоохранения представлены медицинскими пунктами в д.Поздняково, д.Нижние Халчи, с.Верхние Халчи, с.Солдатское и Любимовским Отделением общей врачебной практики.

На территории Солдатского сельсовета Фатежского района расположены три Дома культуры, сельский клуб и четыре библиотеки.

Для обеспечения населения продовольственными и промышленными товарами в Солдатском сельсовете Фатежского района работают 5 магазинов.

В  Солдатском сельсовете  находится 4  отделения  почтовой связи.

Объекты социальной сферы на территории Солдатского сельсовета

| № п/п | Наименование | Здание находится в собственности (федеральной, областной, МО, хоз. субъекта) | Штатная численность сотрудников, осн./технич. | Для школ и д/с - численность учащихся (воспитанников) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МОУ «Шуклинская средняя общеобразовательная школа» д Поздняково | хоз. субъект | 20/12 | 36 |
| 2. | МОУ «Солдатская основная общеобразовательная школа» с.Солдатское | хоз. субъект | 16/8 | 32 |
| 3 | МОУ «Вернехалчанская основная общеобразовательная школа» с.Верхние Халчи | хоз. субъект | 13/7 | 27 |
| 4. | МКУК «Солдатский сельский Дом культуры» с.Солдатское | МО | 2 |  |
| 5 | МКУК «Нижнехалчанский сельский Дом культуры» д.Нижние Халчи | МО | 2 |  |
| 6 | МКУК «Шуклинский сельский Дом культуры» д.Поздняково | МО | 2 |  |
| 7 | МКУК «Алисовский сельский клуб» д.Алисово | МО | 1 |  |
| 8 | МКУК «Солдатская сельская библиотека» с.Солдатское | МО | 1 |  |
| 9 | МКУК «Нижнехалчанская сельская библиотека» д.Нижние Халчи | МО | 1 |  |
| 10 | МКУК «Алисовская сельская библиотека» д.Алисово | МО | 1 |  |
| 11 | МКУК «Шуклинская сельская библиотека» д.Поздняково | МО | 1 |  |
| 12 | Солдатский фельдшеро-акушерский пункт с.Солдатское | МО | 1/1 |  |
| 13 | Нижнехалчанский фельдшеро-акушерский пункт д.Нижние Халчи | МО | 1/1 |  |
| 14 | Верхнехалчанский фельдшеро-акушерский пункт с.Верхние Халчи | МО | 1/1 |  |
| 15 | Шуклинский фельдшеро-акушерский пункт д.Поздняково | МО | 1/1 |  |
| 16 | Любимовское Отделение общей врачебной практики | МО | 2/3 |  |
| 17 | Отделение почтовой связи: д.Поздняково | хоз. субъект | 2 |  |
| 18 | Отделение почтовой связи: д.Нижние Халчи | хоз. субъект | 3 |  |
| 19 | Отделение почтовой связи: с.Солдатское | хоз. субъект | 2 |  |
| 20 | Отделение почтовой связи: с.Алисово-Покровское | хоз. субъект | 3 |  |
| 21 | Магазины (2) с.Солдатское | частные | 3 |  |
| 22 | Магазин д.Нижние Халчи | частные | 2 |  |
| 23 | Магазин с. Алисово-Покровское | частные | 1 |  |
| 24 | Магазин д.Поздняково | частные | 1 |  |

Таким образом, объекты социальной сферы Солдатского сельсовета Фатежского района по набору основных услуг соответствует в целом данному территориальному уровню, все же нуждаются в некоторой корректировке. Набор образовательных услуг, может быть признан достаточным. Необходимо сохранение школы, т.к. школа является культурным центром сельсовета, имеет важное психологическое значение для населения, поскольку живуч стереотип «нет школы – нет села».

Школы обладают хорошей материально-технической базой и квалифицированными кадрами.

Сельсовет нуждается в совершенствовании медицинского обслуживания. Прежде всего, необходимо сохранение ФАПа, поскольку возрастной состав населения нуждается в медицинском обслуживании непосредственно в месте проживания человека. Необходимо обеспечение сельских поселений врачами общей практики. В условиях сельского расселения, когда невозможно создание медицинских учреждений в каждом населенном пункте, целесообразно наладить работу службы скорой медицинской помощи, а также передвижных бригад на регулярной основе. Для повышения качества и доступности услуг необходимо, как минимум, строительство дорог с твердым покрытием и улучшение транспортного сообщения.

В сельсовете представлен не полный набор бытовых услуг населению. Нет прачечных, химчисток, мастерских по ремонту бытовой техники, ателье для пошива и ремонта одежды и т.п. Необходима трансформация структуры сферы обслуживания для интенсивного роста качества услуг и их финансовой доступности при минимальном сокращении доступности транспортной.

Изменение численности населения должно быть подкреплено интенсивным развитием социальной инфраструктуры. Имеющийся в муниципальном образовании потенциал предприятий социальной сферы не сможет удовлетворить растущий спрос. В перспективе предполагается реконструкция имеющегося школьного здания, оснащение его современным оборудованием, подготовка учительских кадров. Требуется особый подход при решении вопроса обеспеченности детскими дошкольными учреждениями.

В связи с этим активно реализуется программа по организации подвоза детей к месту учебы (программа «Школьный автобус»). Особенно актуальна проблема дальнейшего оснащения автобусным парком образовательных учреждений.

Проектные предложения:

При инновационном варианте развития исследуемой местности запланировано изменение социальной сферы в соответствии со СНиП 2.07.01-89. В таблице 20 представлен сравнительно-статистический расчет потребности в основных объектах социальной сферы.

Потребность в основных объектах социальной сферы

| Показатели | На 01.01.2014 | Инновационный вариант с учетом миграции |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | На первую очередь | На расчетный срок |
| Численность населения, чел. | 956 | 932 | 864 |
| Количество детей 0-7 лет чел. | 63 | 61 | 57 |
| Количество детей от 7 до 17 лет, чел. | 72 | 70 | 65 |
| Количество дошкольных учреждений, ед. | 1 | 1 | 1 |
| Количество мест в дошкольных учреждениях | 40 | 40 | 40 |
| Уровень обеспеченности дошкольными учреждениями, % | 100 | 100 | 100 |
| Количество школ, ед. | 1 | 1 | 1 |
| Количество мест в школе | 450 | 450 | 450 |
| Уровень обеспеченности школами, % | 100 | 100 | 100 |

Библиотечное обслуживание населения должно претерпеть качественные изменения. Достаточно сохранения имеющихся мощностей, но с современными их преобразованиями, учитывающими новые тенденции – обеспечение широкого доступа в Интернет при сохранении и пополнении фонда «бумажных» книг разнообразного профиля.

Торговля на территории сельсовета наиболее полно приспособлена к нуждам жителей, она очень быстро реагирует на происходящие изменения. Поэтому, очевидно, будет достаточно, если на территории проектируемого планировочного центра будет возведено 1 торгово-развлекательный центр с предприятиями общественного питания, магазина продовольственных товаров, парикмахерская, офисы юристов, аптечный пункт.

Бытовое обслуживание населения требует существенной реконструкции. Обеспеченность предприятиями бытового обслуживания из расчета – 9 рабочих мест на тысячу жителей. Это может быть современный дом быта с полным набором необходимых услуг или несколько встроено-пристроенных объектов бытового обслуживания.

Аптека, опорный пункт полиции, отделение банка – таких объектов социальной сферы в сельсовете нет, по нормативным данным:

- отделение банка – 20 кв.м. общ. пл. на тысячу жителей;

- аптека – 50 кв.м. общ. пл. на тысячу жителей;

- опорный пункт полиции – 120 кв. м. общ. пл. на тысячу жителей.

Дополнением социальных функций территории будет создание рекреационной зоны в части муниципального образования со специализацией на сельском туризме («агротуризме»), получающем всё более широкое распространение в Европе с начала 90-х годов. В его основе лежит удовлетворение желания жителей города провести несколько дней в естественных, часто лишенных всех удобств, условиях «первозданной» деревни.

Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

В полномочия органов местного самоуправления сельсовета в первую очередь входят вопросы организация в границах сельсовета электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, организация освещения улиц населенных пунктов.

Раздел выполнен на основании следующих документов:

-Техническое задание на разработку раздела «Развитие инженерной инфраструктуры территории» для проекта «Разработка генерального плана Солдатского сельсовета Фатежского района»;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (редакция 2007г);

- СНиП 2.07.01-89 «Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

Стратегические принципы развития инженерных систем

Развитие инженерной инфраструктуры, её надёжная и эффективная работа являются непременным условием устойчивой  привлекательности территории для инвестиций.

Основными стратегическими принципами развития инженерных систем города и

населенных пунктов сельсовета являются:

–	100% обеспечение населения района водоснабжением питьевого качества;

–	100 % очистка сточных вод до нормативных требований;

–	надёжное и полное обеспечение потребителей основными  энергоносителями: электроэнергией и газом;

–	устойчивое и бесперебойное обеспечение теплоснабжением объектов жилищно-коммунального комплекса сельсовета;

–	создание современной телекоммуникационной и информационной инфраструктуры сельсовета на базе многофункциональной мультимедийной сети;

–	внедрение прогрессивных современных энергосберегающих  технологий  и оборудования при развитии и реконструкции объектов ЖКХ.

Основными целями и задачами в развитии инженерной инфраструктуры сельсовета должны стать:

–	модернизация (реконструкция) объектов ЖКХ, износ которых  составляет более 60% и около четверти их полностью отслужили свой  срок;

–	повышение надёжности и эффективности работы инженерных коммуникаций и сооружений;

–	обеспечение экологической безопасности функционирования инженерных систем;

–	обеспечение объектов нового строительства сельсовета всеми видами инженерного оборудования в полном объёме нормативных требований;

–	улучшение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых  потребителям сельсовета;

–	экономия энергоресурсов за счёт внедрения современного  оборудования и энергосберегающих технологий;

–	привлечение инвестиций в  развитие ЖКХ сельсовета.

Для наиболее полной и объективной оценки состояния объектов ЖКХ сельсовета и оптимизации эффективности использования инвестиций необходимо проведение тщательной инвентаризации систем инженерного оборудования в населённых пунктах сельсовета и подготовки целевой программы модернизации объектов ЖКХ, рассчитанной на 5-10 лет.

Транспортная  инфраструктура Солдатского сельсовета Фатежского района

Через территорию Солдатского сельсовета Фатежского района проходит автодорога межмуниципального значения (38 ОП МЗ 38Н-210) «Крым» - Зыковка – Малое Анненково – «Фатеж – Золотухино». Автобусные перевозки осуществляют специализированные пассажирские и грузопассажирские предприятия, индивидуальные владельцы автобусов и микроавтобусов (ЧПП, ПОГА-1).

Водный и воздушный транспорт на территории сельсовета отсутствует – река Усожа не судоходна.

Жилые улицы местного значения.

Основным назначением жилых улиц местного значения является обеспечение транспортной и пешеходной связи по существующим территориям населенных пунктов, с выходом на магистральные улицы. В основном на магистральных улицах предусмотрены устройства «карманов», для остановки общественного транспорта (автобус, микроавтобус и др.).

Таким образом, потенциал развития транспорта в значительной степени реализован. Необходимо дальнейшее совершенствование транспортной сети, улучшение качества дорог, обновление подвижного состава транспорта.

Транспортное обеспечение Солдатского сельсовета

| Наименование | Единицы измерения км / % |
| --- | --- |
| Протяженность муниципальных дорог | 9,0км |
| В т.ч. с твердым покрытием | - |
| Протяженность дорог межмуниципального значения | 9,1 км |
| В т.ч. с твердым покрытием | 9,1/100% |

Увеличение численности населения, в данном случае миграционный прирост, будет происходить в основном за счет молодых семей и повлечет потребность в коренном качественном преобразовании транспортной инфраструктуры сельской территории. Полноценная жизнь в пригороде и реализация трудового потенциала в городе возможна лишь при дальнейшем улучшении работы общественного транспорта или наличии личного автомобиля. И в том и в другом случае необходимо совершенствование транспортной инфраструктуры, предполагающее реконструкцию существующих автодорог, связывающих поселения Солдатского сельсовета и строительство новых трасс, расширяющих транспортную сеть и улучшающих транспортную доступность, повышающих связность территории муниципального образования.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

Запроектированная транспортная инфраструктура сельсовета развивает и совершенствует существующие и создает новые, удобные транспортные связи.

Проектируемые автодороги регионального значения и межмуниципальные автодороги обеспечивают транспортную связь с другими районами Курской области.

Система улично-дорожной сети местного значения обеспечивает непосредственный подъезд к проектируемым жилым микрорайонам. При проектировании учитывалось максимальное использование существующей улично-дорожной сети.

Для обеспечения доступности населенных пунктов и круглогодичной связи необходима замена покрытия автодорог для лучшего сообщения между собой всех населенных пунктов Солдатского сельсовета Фатежского района.

В перспективе развития сельсовета необходимо улучшение качества существующих дорог и строительство новых дорог, а также улиц внутри населенных пунктов.

Мероприятия по развитию межмуниципальных и местных дорог Солдатского сельсовета Фатежского района

| Наименование дороги | Протяженность, км | Современное состояние | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| Межмуниципальные существующие: |  |  |  |
| 38 ОП МЗ 38Н-210 «Крым» - Зыковка – Малое Анненково – «Фатеж-Золотухино» | 9,1 | а/б покрытие | реконструкция |
| Местные муниципальные дороги существующие: |  |  |  |
| Всего В том числе: | 9,0 | грунт |  |
| Улично-дорожная сеть | 4,8 | грунт | реконструкция |

Проектная сеть улиц и дорог выполнена с учётом архитектурно-планировочной организации территории, характера застройки, интенсивности транспортного и пешеходного движения.

Ширина полосы отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса принимается согласно Постановления Правительства РФ от 2 сентября 2009 г. N 717 "О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса".

Ширина дорог в красных линиях принимается согласно СНиП 2.07.01-89 «Планировка и застройка городских и сельских поселений», СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» и СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги».

На проезжей части улиц предусмотрено устройство усовершенствованного покрытия с шириной полос движения:

- для магистральных улиц – 3,5-4,0 м;

- для жилых улиц местного значения – 3,0 м.

2.4. Электроснабжение

Электроснабжение потребителей сельсовета предусмотрено от электрических сетей Фатежских РЭС ПО ЦЭС сетевой компании филиала ОАО «МРСК Центра» ОАО «Курскэнерго».

На территории сельсовета имеется 18 трансформаторных подстанций (ПС 35/10кВ и КТП 10х0,4).

Передача электроэнергии осуществляется по сетям 0,4 – 10кВ.

Потребление электрической энергии достигает 30-53% от мощности трансформаторных подстанций.

Имеющаяся сеть энергоснабжения позволяет обеспечить население и объекты экономики достаточным количеством электроэнергии.

По территории сельсовета проходит ЛЭП 35кВ, протяженностью около 13,6 км.

Питание сельскохозяйственных, промышленных предприятий, а также культурно бытовых и жилых потребителей осуществляется через понизительные трансформаторные подстанции.

Опоры линий электропередач бетонные с металлической сеткой и деревянные. Опоры требуют частичной замены (большой износ), ежегодно проводятся плановые работы по ремонту и замене ветхих линий электропередач. Большой износ понижает устойчивость к воздействию поражающих факторов чрезвычайных ситуаций и требует проведения мероприятий по их капитальному ремонту и замене.

Проектные предложения

В целях  повышения надежности и обеспечения бесперебойного электроснабжения, снижения потерь при передаче электроэнергии, сокращения эксплуатационных расходов и предотвращения отключений на линиях электропередачи 0,4–10 кВ при воздействии стихийных явлений, целесообразно использовать при строительстве новых линий самонесущий изолированный провод (СИП).

Генеральным планом на I очередь строительства предусмотрено:

- замена ветхих участков линий электропередач, модернизация объектов системы электроснабжения;

- реконструкция  подстанции ПС 35кВ «Солдатское»

- подключение к системе электроснабжения поселения запланированных на  I очередь строительства объектов жилой и общественно-деловой застройки.

Генеральным планом на расчетный срок предусмотрено:

- подключение к системе электроснабжения запланированных на расчетный срок объектов жилой и общественно-деловой застройки.

Водоснабжение.

Водоснабжение населённых пунктов сельсовета в основном осуществляется из артезианских скважин,  а также колодцев на дренированных поверхностных и грунтовых водах. Подача воды производится электрическими насосами производительностью 6-15м3/час с  передачей потребителям по магистральным сетям в т.ч. и на водоразборные колонки.

Система ХПВ объединена с противопожарной, тупиковая в основном диаметр магистральных сетей 100 -150мм, давление 1-3кг/см2 , производительность 18-25 м3 /час.

Всего на территории сельсовета 6 водонапорных башен, 6 артезианских скважин. Степень износа магистральных сетей 20%, водонапорных башен в результате эксплуатации достигает 50%, требуется капитальный ремонт.

Без централизованного водоснабжения территория 3-х населенных пунктов 
д.Бугрянка, д.Плотавец, х.Малинов (водоснабжение осуществляется из колодцев на дренированных поверхностных и грунтовых  водах, а так же используются минискважины с электро-механическим подъёмом воды).

При размещении на территории сельсовета населения в случае эвакуации при ЧС военного времени, обеспеченность водой на ХПВ составит до 65%.

Характеристика системы водоснабжения сельсовета

|  | Передано в муниципальную собственность | Находятся в совместном ведении | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Число оборудованных колодцев | - | 20 | 20 |
| Число водонапорных скважин | 23 | - | 23 |
| Число водозаборных колонок | 10 | - | 10 |
| Другие электрические и механические источники | 7 | - | 7 |
| Протяженность водопроводных сетей (км) | 38 | - | 38 |

Требуется провести дополнительные мероприятия по приведению объектов и сетей централизованного водоснабжения к нормативному состоянию, расширение сети централизованного водоснабжения.

Противопожарное водоснабжение поселения

На территории населенных пунктов Солдатского сельсовета система наружного противопожарного водоснабжения объединена с системой хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Проектные предложения

Для обеспечения комфортной среды проживания населения муниципального образования «Солдатского сельсовет» генеральным планом предлагается обеспечение населения централизованным водоснабжением.

В период 2019 – 2023 годов требуется осуществить строительство:

1. водозаборов (артезианских скважин) – 1 ед.

2. водонапорных установок ( водонапорных башен) – 1 ед.

3. распределительного водопровода – 3,1 км.

Раздел составлен в соответствии с данными существующего положения и мероприятиями, необходимыми для развития системы на I очередь (2019 г.) и расчетный срок (2034 г.) и обеспечивающими население водой нормативного качества в достаточном количестве.

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды питьевого качества

Удельное среднесуточное водопотребление на одного жителя принято в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Курской области (Постановление администрации Курской области №577-па от 15.11.2011 г.)  на I очередь в объеме 73 л./сутки, на расчетный срок - 78 л./сутки.

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

Количество воды на нужды промышленности и неучтенные расходы определены в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Среднесуточное потребление воды (за поливочный сезон) на поливку в расчете на одного жителя учтено в количестве 50 л в сутки на человека. Численность населения на I очередь и расчетный срок прогнозируется на уровне 932 и 864 человек, соответственно.

Расчет среднесуточного водопотребления на I очередь и расчетный срок

| Наименование потребителей | Данные на 01.01.14 |  | Число жителей, чел. |  | Норма водопотребления, л/сут. чел. |  | Суточный расход воды населением, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | число жителей | потребление воды в месяц, м3 | I очередь | Расчетный срок | I очередь | Расчетный срок | I очередь | Расчетный срок |
| Население | 956 | 2093,6 | 932 | 864 | 73 | 78 | 68,04 | 67,4 |
| Неучтенные расходы включая нужды промышленности (10% общего водопотребления) | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 6,80 | 6,74 |
| Поливка зеленых насаждений | Х | Х | 932 | 864 | 50 | 50 | 46,6 | 43,2 |
| Итого | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 121,44 | 117,34 |

Расчет максимального расхода воды на I очередь и расчетный срок

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Расчётный срок | I очередь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднесуточный расход | м3/сут | 117,34 | 121,44 |
| 2 | Коэффициент суточной неравномерности |  | 1,2 | 1,2 |
| 3 | Максимальный суточный расход | м3/сут | 140,1 | 145,7 |
| 4 | Средний часовой расход | м3/час | 5,8 | 6,1 |
| 5 | Коэффициент часовой неравномерности |  | 2,31 | 2,31 |
| 6 | Максимальный часовой расход | м3/час | 13,4 | 14,1 |
| 7 | Максимальный секундный расход | л/сек | 3,7 | 3,9 |

Необходимые потребности в воде на расчетный срок могут быть обеспечены от водозаборных сооружений производительностью 120 м3/сутки.

На участках с большой степенью износа предлагается вводить постепенную замену старого трубопровода новым, современным. Замену следует осуществлять с использованием полимерных труб, которые имеют повышенный срок службы до 50 лет.

Расходы воды на пожаротушение

Состояние источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения на территории населённых пунктов сельсовета   требует  выполнения мероприятий по устранению  имеющихся недостатков, проведению  ремонтов согласно требований и с учётом соблюдения нормативов расхода воды на наружное пожаротушение в поселениях из водопроводной сети и установки пожарных гидрантов.

На территории сельсовета противопожарное водоснабжение населённых пунктов осуществляется наружными источниками – из естественных водоёмов и централизованной системы водоснабжения, объединённой с противопожарной. Все водонапорные башни   оборудованы устройствами для забора воды пожарными автомобилями.

Система водоснабжения тупиковая на магистрали 63-100мм, давление 1-3.5кг/см2, расход воды до 37л/с,  гидранты не установлены.

В целом, системой наружного противопожарного водоснабжения (забором воды из системы ОХПВ) оборудована территория 5 населённых пунктов.

Противопожарное водоснабжение населённых пунктов (по количеству и размещению наружных источников ) не вполне отвечает установленным требованиям.

Противопожарный водопровод принимается объединенным с хозяйственно-питьевым. Расход  воды для обеспечения пожаротушения устанавливаются в зависимости от численности населенного пункта согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Для расчета расхода воды на наружное пожаротушение принят один одновременный пожар с расходом воды 5 л/сек. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Учитывая вышеизложенное, потребный расход воды на пожаротушение на  I очередь расчетный срок строительства составит:

Максимальный срок восстановления пожарного объема воды должен быть не более 72 часов.

Аварийный запас воды должен обеспечивать производственные нужды по аварийному графику и хозяйственно-питьевые нужды в размере 70% от расчетного расхода в течение 12 часов.

На территории сельсовета противопожарное водоснабжение населённых пунктов осуществляется наружными источниками – из естественных водоёмов и централизованной системы водоснабжения, объединённой с противопожарной. Из 6 водонапорных башен  4 оборудованы устройствами для забора воды пожарными автомобилями.

Генеральным планом предлагается предусмотреть следующие мероприятия на I очередь строительства:

- замену изношенных водопроводных сетей – 3,1 км или 19%;

- обеспечение производительности водозаборных сооружений не менее 120 м3/сутки, с доведением уровня оснащенности централизованного водоснабжения до 100%;

- прокладку уличного водопровода на новых территориях жилой и общественно-деловой застройки;

- обеспечение территорий населенных пунктов резервной емкости для целей противопожарной безопасности (54м3 на 1 единовременный пожар с продолжительностью пушения 3 часа). Проектирование и строительство противопожарной емкости производить в соответствии с СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Газоснабжение

На территории Солдатского сельсовета газом обеспечено большенство (9)   населённых пунктов,  в которых  до 72%  потребителей газифицировано.

Система газоснабжения включает распределительные пункты и газовые сети 2-й категории.

Существующая система газоснабжения не вполне позволяет обеспечить потребности в энергоносителе для устойчивого функционирования объектов ЖКХ, социального назначения, объектов жилого фонда на территории сельсовета.

Проектные предложения

Развитие газификации населенных пунктов сельсовета позволит получить высокий социальный и экономический эффект: существенно улучшится качество жизни населения.

Генеральным планом на I очередь строительства определены следующие мероприятия:

- строительство распределительных газовых сетей.

Генеральным планом на расчетный срок предусмотрено:

- подключение к системе газоснабжения поселения запланированных на расчетный срок объектов жилой и общественно-деловой застройки.

Развитие газификации населенных пунктов даст высокий социальный и экономический эффект: существенно улучшится качество жизни населения, при этом возрастет надежность теплоснабжения и снижение влияния на окружающую среду

  - Мероприятия по развитию социально-экономической сферы

    - Развитие экономической сферы

Восстановление и развитие промышленного потенциала муниципального образования планируется посредством привлечения инвесторов и развития соответствующих промышленных производств.

Генеральным планом на первую очередь строительства предлагается:

- увеличение объема целевого использования сельскохозяйственных угодий поселения;

- выделение в качестве инвестиционных площадок для развития малого и среднего предпринимательства недействующих, фактически заброшенных промышленных площадок;

мероприятия по развитию сельского хозяйства и малого предпринимательства, приведенные в таблице:

Мероприятия по развитию сельского хозяйства и малого предпринимательства

| № п/п | Наименование и назначение объекта капитального строительства | Статус объекта капитального строительства | Местоположение | Мощность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Стройтрансгаз-агро» 4194 га | Животноводство и растеневодство |  |  |
| 2 | ООО «Дейрра» | Животноводство молочно-товарный комплекс | д. Шмарное |  |
|  | Итого | - | - |  |

Для поддержания личных подсобных хозяйств важно обеспечение транспортной доступности ко всем населённым пунктам сельсовета, а также развитие заготовительной сети.

Разработать мероприятия по выделению земельных участков под строительства промышленных предприятий, предложенного в СТП Фатежского района.

    - Жилищное строительство

В рамках генерального плана формируются основные направления жилищного строительства как с позиции выявления территорий наиболее благоприятной для жилой застройки, так и с позиции формирования основных качественных и количественных характеристик перспективной жилой застройки. Основанием для непосредственного выделения участков индивидуального жилищного строительства должно осуществляться после разработки проекта планировки территории.

Для определения проектных предложений был выбран инновационный вариант развития и составит на 2019 г. 932 тыс. человек (к 20234 г. число жителей сельсовета составит 864 тыс. человек).

Генеральным планом на первую очередь строительства предлагается:

- Подготовка документации по планировке территории, а также документации, необходимой для проведения торгов на право приобретения (владения) земельных участков для комплексного освоения в целях жилищного строительства, в том числе для организации нового индивидуального жилищного строительства в д.

- Подготовка документации по планировке территории и иной документации, необходимой для проведения торгов на право заключения договоров о развитии застроенных территорий и включения в федеральные и областные целевые программы по расселению ветхого и аварийного жилищного фонда.

- Создание условий для достижения обеспеченности жителей Солдатского сельсовета жилищным фондом к 2019 году в размере не менее 30 м2 общей площади на человека.

Генеральным планом на расчетный срок предлагается:

  - Подготовка документации по планировке территории и проведение мероприятий по инженерной подготовке территории в целях предоставления потенциальным инвесторам инженерно подготовленных земельных участков для строительства жилых индивидуальных домов;

  - Создание условий для достижения обеспеченности жителей Солдатского сельсовета жилищным фондом к 2023 году в размере не менее 35 м2 общей площади на человека.

- Система культурно-бытового и социального обслуживания

- Генеральным планом на 1 очередь строительства предусматривается:

- создание на базе школ детсадовских групп по системе «начальная школа – детский сад».

- предусматривается капитальный ремонт здания действующей образовательной школы и строительство спортивной площадки в д.Зыковка;

- организация кружков и секций в здании общеобразовательной школы;

- проведение текущего ремонта здания детского сада и помещений, в которых располагается ФАП в д.Зыковка;

- организация отделения социально-медицинского обслуживания на дому для граждан пенсионного возраста и инвалидов;

- проведение ремонта здания Дома культуры д.Зыковка и помещений библиотеки с последующем обновлением и расширением книжного фонда;

- строительство детской площадки в д.Зыковка ;

- строительство 1-го торгового центра в д.Шмарное;

- разработка мероприятий по приведению в соответствие с действующими нормами по обеспечению беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам социально-культурного и иного назначения к существующим, проектируемым и реконструируемым общественным объектам и территориям жилой застройки;

Генеральным планом на расчетный срок предлагается:

- сохранение существующих школ обладающие лучшей материально-технической базой, преподавательским составом, возможностями организации более качественного образовательного процесса.

Пространственная организация школьного образования

| № п/п | Территория | Базовая школа | Школы, сохраняемые в статусе ОШ (до 2034 г) | Школы, планируемые к закрытию до 2019 г | Численность обслуживаемого населения | Численность учащихся в 2014 г. | Прогноз численности учащихся к 2034 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МО Солдатский c/c | МОУ «Глебовская СОШ» | МОУ «Глебовская СОШ» | - | 956 | 72 | 65 |

- предлагается производить реконструкцию объектов культуры по мере их обветшания.

  - Мероприятия по совершенствованию транспортной инфраструктуры

Генеральным планом на 1 очередь строительства предусматривается:

- асфальтирование порядка ----- км улиц с грунтовым и/или щебеночным покрытием (перечень улиц указан в следующей таблице);

Перечень улиц, требующих улучшения дорожного покрытия

| № п/п | Название улиц | Протяженность, км | Покрытие |  |  | Наличие уличного освещения (+/-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | асфальт | щебень | грунт |  |
| д.Зыковка |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Улицы без названия | 2,32 | 2,32 |  |  |  |
| 2 | Участок дороги межмуниципального значения Е105 М2 | 0,89 |  |  |  |  |
| д.Бугрянка |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Улицы без названия | 1,60 |  |  | 1,60 |  |
| д.Воропаевка |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Улицы без названия | 0,50 |  |  | 0,50 |  |
| д.Глебовщина |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Улицы без названия | 0,61 |  |  | 0,61 |  |
| д.Грачевка |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Улицы без названия | 0,98 |  |  | 0,98 |  |
| д.Куликовка |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Улицы без названия | 0,20 |  |  | 0,20 |  |
| д.Луневка |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Улицы без названия | 0,73 |  |  | 0,73 |  |
| 2 | Участок дороги межмуниципального значения Е105 М2 | 0,46 |  |  |  |  |
| х.Малинов |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Улицы без названия | 0,90 |  |  | 0,90 |  |
| д.Плотавец |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Улицы без названия | 1,22 |  |  | 1,22 |  |
| х.Понизовка |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Улицы без названия | 1,33 |  |  | 1,33 |  |
| х.Поповка |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Улицы без названия | 0,1 |  |  | 0,1 |  |
| д.Расшеевка |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Улицы без названия | 0,80 |  |  | 0,80 |  |
| с.Салеевка |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Улицы без названия | 2,43 |  |  | 2,43 |  |
| 2 | Участок дороги межмуниципального значения Е105 М2 | 3,75 |  |  |  |  |
| д.Фиеновка |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Улицы без названия | 0,84 |  |  | 0,84 |  |
| д.Шалимовка |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Улицы без названия | 1,15 |  |  | 1,15 |  |
| 2 | Участок дороги межмуниципального значения Е105 М2 | 1,27 |  |  |  |  |
| д.Шмарное |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Улицы без названия | 2,77 |  |  | 2,77 |  |
| 2 | Участок дороги межмуниципального значения Е105 М2 | 1,87 |  |  |  |  |

восстановление изношенных верхних слоев дорожных покрытий с обеспечением требуемой ровности и шероховатости на всех асфальтированных улиц и автомобильных дорог общего пользования;

- нанесение дорожной разметки, замена поврежденных и установка новых дорожных ограждений, замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков, установка дорожных знаков индивидуального проектирования;

- при организации новой жилой застройки предусмотреть строительство улично-дорожной сети (новых улиц, переулков). Доля улиц и проездов от общего количества комплексной жилой застройки должна составлять 5–7%;

- реконструкция мостовых сооружений, расположенных на территории муниципального образования.

  - Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

Генеральным планом на первую очередь строительства предлагается:

- реконструкция и модернизация инженерной инфраструктуры муниципального образования;

- обеспечение производительности водозаборных сооружений не менее 1,8м3/час, с доведением уровня оснащенности централизованного водоснабжения до 100%;

- прокладка уличных водопроводных сетей на застраиваемых территориях;

- обеспечение территорий населенных пунктов резервной емкости для целей противопожарной безопасности (54 м3 на 1 единовременный пожар с продолжительностью пушения 3 часа);

- замена изношенных водопроводных сетей – 7,0 км;

- предусматривается 100% переход отопления объектов социально-культурного назначения и жилой застройки с угля на природный газ;

- В прокладке сетей газоснабжения сельсовет нуждается т.к. на территории сельсовета газифицированы не все населённые пункты с подключением к сетям газоснабжения до 89% потребителей.

- реконструкция линий 0,4-10кВ с заменой опор на железобетонные, а также реконструкция трансформаторных подстанций, имеющих большой процент износа;

- замена ветхих участков линий электропередач, модернизация объектов системы электроснабжения;

- Имеющаяся сеть энергоснабжения позволяет обеспечить население и объекты экономики достаточным количеством электроэнергии.

- подключение к системе электроснабжения сельсовета  запланированных на   I очередь строительства объектов жилой и общественно-деловой застройки.

Генеральным планом на расчетный срок предлагается:

1. реконструкция и модернизация инженерной инфраструктуры муниципального образования;

- подключение к системе газоснабжения поселения запланированных на расчетный срок объектов жилой и общественно-деловой застройки;

- подключение к системе электроснабжения запланированных на расчетный срок объектов жилой и общественно-деловой застройки;

- На данный момент в г. Курске существует несколько способов подключения к сети Интернет, их можно условно разделить на 3 категории.

1.  Кабельные сети (NetbyNet, Дом.ru, Стрим, Домашний интернет.Beeline)

2. Через телефонную линию, т.к. называемая технология ADSL (Domolink)

3. Беспроводной интернет. В настоящее время широкополосный интернета для домашних пользователей в Курске есть. 3G связь обеспечивается почти всеми провайдерами. Megafon обеспечивает 4G связь.

Из выше перечисленных способов подключения к сети Интернет необходимо выбрать оптимальный вариант (цена-качество) для сельских пользователей.

- установка 16 таксофонов на территории муниципального образования;

- прокладка дополнительных слаботочных сетей к местам застройки жилищного фонда.

  - Мероприятия по развитию системы рекреации

- формирование озелененных общественных пространств вдоль всей протяженности существующей и планируемой улично-дорожной сети муниципального образования, как одного из основных элементов в системе зеленых насаждений общего пользования;

- сохранение существующих территорий общего пользования (озеленение улиц, парки) и специального назначения;

- рекультивация и реабилитация промышленных и коммунально-складских пустырей, охранных зон различного назначения.

  - Мероприятия по санитарной очистке территории. Система сбора и вывоза ТБО

- вывоз мусора осуществляется на выделенное место под полигон ТБО (участок компостирования твердых бытовых отходов) на территории Русановского сельсовета (возле г. Фатежа).

- организация регулярного сбора ТБО у населения, оборудование контейнерных площадок, установка 16  контейнеров;

- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация.

Содержание мест захоронения и предоставление ритуальных услуг населению

- разработка мероприятий по обеспечению населения местами традиционного захоронения (кладбищами) дополнительная территория ориентировочной площадью не менее  1,0 га.

  - Мероприятия по охране окружающей среды

Осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований охраны окружающей среды и экологической безопасности является одним из основных принципов законодательства о градостроительной деятельности, зафиксированных в Градостроительном кодексе РФ. Мероприятия в области охраны окружающей среды осуществляются в следующих направлениях:

- снижения негативного влияния существующих промышленных и иных источников загрязнения на здоровье населения и состояние экосистем;

- установление территориальных ограничений для размещения объектов капитального строительства высоких классов санитарной опасности;

- проведение мероприятий по восстановлению и санации нарушенных и загрязненных участков земель.

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок, и рекультивация загрязненных земель;

- предусмотрен вынос в натуру границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос с установкой специальных знаков;

- контроль соблюдения требований водного законодательства Российской Федерации при использовании территорий водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов

- организация зон охраны источников питьевого водоснабжения для вновь создаваемых, реконструируемых и существующих объектов системы водоснабжения;

- контроль над соблюдением регламентов использования зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- организация санитарно-защитных зон, зон санитарного разрыва и охранных зон для вновь создаваемых, реконструируемых и существующих объектов капитального строительства с различными нормативами воздействия на окружающую среду;

- контроль над соблюдением регламентов использования санитарно-защитных зон и прочих зон.

Мероприятия по охране водных ресурсов

В соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ:

1. Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

2. Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от соответствующей береговой линии, а ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы - от линии максимального прилива. При наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

На территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса РФ), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.

Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными в настоящей статьи ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ:

Статья 67.1. Предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий

1. В целях предотвращения негативного воздействия вод (затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания) и ликвидации его последствий проводятся специальные защитные мероприятия в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами.

2. Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

3. В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

4. Границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

5. Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 - 27 настоящего Кодекса.

  - Мероприятия по охране объектов культурного наследия

  - Генеральным планом на 1 очередь строительства предусматривается проведение мероприятий по благоустройству и поддержании в нормальном виде территории объектов культурного наследия.

Зоны историко-культурного назначения и зоны охраны объектов культурного наследия

Использование территорий историко-культурных заповедников и достопримечательных мест (природно-культурных территорий) регламентируется Положением о государственном историко-культурном музее-заповеднике (заповеднике) (в ред. Приказа Минкультуры РФ от 20.11.1995 N 784), утверждаемом Правительством Российской Федерации – для историко-культурных заповедников федерального значения; в соответствии с законом субъекта Российской Федерации – для историко-культурного заповедника регионального значения; органом местного самоуправления для историко-культурного заповедника местного значения, или Положением о достопримечательном месте (природно-культурной территории).

Зоны охраны объектов культурного наследия устанавливаются в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории в соответствии со статьей 34 закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Использование территорий зон охраны объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с Проектами зон охраны объектов культурного наследия.

Перечень объектов культурного наследия, представляющих историческую, научную, художественную или иную ценность на территории  Солдатского сельсовета Фатежского района

| № п/п | Наименование памятника | Месторасположение памятника |  | Категория охраны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Памятники истории |  |  |  |
| 1 | Братская могила 67 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками | д. Шалимовка | Р. 382 |  |
|  | Памятники искусства |  |  |  |
| 2 | Бюст Артема (Сергеева Федора Андреевича 1883-1921гг.) | д. Зыковка | Р. 454 |  |
|  | Памятники архитектуры |  |  |  |
| 3 | Церковь Архангела Михаила 1908г | х. Поповка | Р.566 |  |
|  | Памятники, относящиеся к списку выявленных |  |  |  |
|  | Памятники истории |  |  |  |
| 4 | Семейный склеп помещиков Полторацких | х. Поповка |  |  |

Р-382 – Памятники истории и культуры местного значения, принятые на государственную охрану решением исполнительного комитета курского областного совета народных депутатов от 14.06.79;

Перечень достопримечательных объектов местного значения Солдатского сельсовета.

| № п/п | Наименование объекта | Датировка | Местонахождение памятника (адрес) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Памятник односельчанам, погибшим в период ВОВ |  | д. Зыковка |

Перечень вновь выявленных памятников археологии Солдатского сельсовета

| Наименование | Месторасположение |
| --- | --- |
| Курганный могильник Малинов | 1,8 км к ЮВ от х.Малинов, 8 м к С от шоссе Курск - Золотухино |

* Археологическая карта России: Курская область. Часть 2/Автор-сост. А.В. Кашкин/ Институт археологии РАН. – 2000. 240с.

Памятники археологии принадлежат сегодня к категории исчезающих объектов. Наиболее значимый объект регионального значения, расположенный вдоль живописных берегов реки Тускарь, - археологический комплекс Переверзевский. На протяжении ХХ в. московскими и курскими учёными-археологами были проведены исследования и раскопки археологических объектов, значительно пополнивших фонды музеев Курской области. Труды предшественников продолжают сегодняшние историки-археологи, сотрудники Курского областного музея археологии (открыт в 1991 г.) и НИИ археологии юго-востока Руси (открыт в 2002 г.) при Курском  госуниверситете.

Бывшие дворянские и купеческие загородные усадьбы в Курской области самая незащищённая часть памятников – бесхозные, разбираемые на стройматериалы, калечащиеся некомпетентными ремонтами.

В тяжелом состоянии усадебные некрополи и часовни усыпальницы. В результате хозяйственной деятельности (вырубка деревьев, распахивание и застройка территорий) исчезают усадебные ландшафты.

Особым направлением экскурсионной деятельности на территории Курской области, и Курского района в том числе, является посещение памятников, мемориалов военной тематики периода ВОВ. Перспективным направлением - является разработка турмаршрутов с использованием ресурсов аналогичного направления и привязкой к средствам размещения расположенных на территории района. Значительную часть памятников истории представляют воинские захоронения периода Великой Отечественной войны, равномерно рассредоточенные по территории Курской области, в том числе и в Курском районе. Они представляют типовые и индивидуальные постаменты и скульптуры выполнены во второй пол. XX в. московскими и курскими скульпторами. Ежегодно памятники поновляются силами предприятий, учебными заведениями и за счёт областного и районного бюджетов. Количество захоронений и открытия имён без вести пропавших солдат возрастает в результате проведения на территории области героико-патриотического движения областного центра «Поиск». С 1989 г. следопытами центра проведено более 100 экспедиций по розыску и перезахоронению погибших солдат ВОВ на территории 20 районов области.